PROPUESTA DE DESARROLLO

Sistema de Información para Gestionar la Información Vehicular del Comando Policial de Oruro

1. PRESENTACIÓN

La presente propuesta plantea el desarrollo de un Sistema de Información para Gestionar la Información Vehicular del Comando Policial de Oruro, orientado a centralizar y organizar la información relacionada con las movilidades y los recursos utilizados para su operación y mantenimiento.

El sistema permitirá gestionar información de los vehículos, conductores, mantenimientos preventivos y correctivos, consumo de combustible, repuestos y refacciones, proporcionando una herramienta que facilite el registro, consulta, seguimiento y generación de reportes.

La propuesta busca mejorar la organización de la información y facilitar el acceso a datos actualizados para apoyar las actividades de gestión y toma de decisiones.

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un Sistema de Información para gestionar de manera centralizada la información vehicular del Comando Policial de Oruro, permitiendo registrar, consultar y realizar seguimiento de las movilidades, mantenimiento, consumo de combustible y repuestos, con el propósito de mejorar la organización, control y disponibilidad de la información para la gestión institucional.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar la información correspondiente a las movilidades del Comando Policial de Oruro.

- Registrar y realizar seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos.

- Gestionar el registro de cargas y consumo de combustible de las movilidades.

- Controlar las existencias y movimientos de repuestos, refacciones y materiales.

- Mantener un historial de las principales actividades realizadas sobre cada vehículo.

- Facilitar la consulta de información mediante búsquedas y filtros.

- Generar reportes que apoyen el seguimiento y la toma de decisiones.

- Incorporar alertas para situaciones relevantes, como mantenimientos próximos o niveles mínimos de inventario.

4. ALCANCE DEL SISTEMA

El sistema contemplará, de manera general, los siguientes módulos:

| Nº | Requerimiento Funcional | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Gestión Integral de Vehículos: | El sistema debe permitir administrar (registrar, modificar y consultar) la información detallada de los vehículos, su estado, dependencia, historial completo y generar un código QR único para su identificación en campo. |
| RF-02 | Administración de Conductores: | El sistema debe permitir gestionar el padrón de conductores autorizados, permitiendo su registro, actualización. |
| RF-03 | Flujo de Solicitud y Asignación: | El sistema debe gestionar el ciclo de solicitudes de vehículos (registro de motivo, fechas y destino), permitiendo a los administradores autorizar o rechazar peticiones, y asignar formalmente un vehículo disponible y un conductor. |
| RF-04 | Control de Salidas y Retornos: | El sistema debe registrar la salida y el retorno de los vehículos, capturando datos clave en ambos momentos: fecha, hora, kilometraje, nivel de combustible, estado del vehículo, daños encontrados e incidentes u observaciones. |
| RF-05 | Monitoreo de Kilometraje: | El sistema debe permitir el registro del kilometraje, validar que sea lógicamente secuencial y calcular las distancias recorridas para alimentar los módulos de combustible y mantenimiento. |
| RF-06 | Gestión de Mantenimiento: | El sistema debe registrar el historial de mantenimientos (taller, repuestos, costos), clasificar los trabajos realizados y generar alertas automáticas basadas en el kilometraje para próximos servicios. |
| RF-07 | Control de Combustible: | El sistema debe registrar los abastecimientos de combustible (cantidad, costo, estación, tipo) y cruzar esta información con el kilometraje para calcular y generar estadísticas de consumo por vehículo y periodo. |
| RF-08 | Control de Documentación: | El sistema debe almacenar la información de los documentos de cada vehículo y generar alertas automáticas para aquellos que estén próximos a su fecha de vencimiento. |
| RF-09 | Registro de Incidentes: | El sistema debe permitir documentar cualquier incidente o accidente, vinculando al conductor, vehículo, lugar, daños, personas involucradas y documentos de respaldo. |
| RF-10 | Reporte de vehículos: | El sistema debe generar reportes filtrables por fecha sobre vehículos, asignaciones, salidas, mantenimiento y combustible, permitiendo su visualización, impresión y exportación a PDF o Excel. |
| RF-11 | Dashboard de Monitoreo: | El sistema debe contar con un panel de control principal que muestre indicadores clave en tiempo real: vehículos disponibles, en mantenimiento, solicitudes pendientes y alertas activas. |
| RF-12 | Interfaz Móvil PWA para Campo: | El sistema debe incluir una Aplicación Web Progresiva que permita a los usuarios escanear el QR del vehículo en campo para registrar rápidamente el kilometraje y los abastecimientos de combustible, sincronizándose vía API. |
| RF-13 | Seguridad y Gestión de Usuarios: | El sistema debe administrar el acceso de los usuarios mediante credenciales, asignar permisos basados en roles (niveles de acceso) y mantener un registro de auditoría de las operaciones realizadas. |
| RF-14 | Gestión de inventario | Gestionar repuestos, filtros, movimientos de entradas y salidas, control de stock y alertase |
| RF-15 | Reportes de stock | El sistema debe de generar reportes del stock actual del inventario, próximos a terminarse y adquisiciones más recientes |

5. LIMITACIONES

El desarrollo del sistema estará sujeto a las siguientes limitaciones:

- La información inicial dependerá de los datos disponibles y proporcionados por las áreas responsables.

- La calidad de los resultados dependerá de que la información registrada en el sistema sea correcta y se mantenga actualizada.

- La implementación estará condicionada por la infraestructura tecnológica disponible en la institución.

- El sistema funcionará como una herramienta de apoyo a la gestión y no reemplazará los procedimientos institucionales establecidos.

- Los niveles de acceso a la información estarán determinados por los perfiles y permisos definidos para los usuarios.

6. REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

Para realizar adecuadamente las etapas de análisis, diseño y desarrollo será necesario disponer de información institucional que permita conocer los procesos actuales y establecer los datos que serán administrados por el sistema.

Como referencia, se requerirá:

- Información disponible de las movilidades.

- Registros utilizados actualmente para el control de combustible.

- Registros de mantenimientos preventivos y correctivos.

- Listados o registros existentes de repuestos, refacciones y materiales.

- Información sobre las áreas y responsables que intervienen en los procesos.

- Formatos utilizados actualmente para el registro de información relacionada con vehículos, combustible, mantenimiento e inventario.

- Procedimientos o lineamientos institucionales relacionados con la gestión vehicular, cuando se encuentren disponibles.

La documentación e información proporcionada será utilizada principalmente como referencia para el levantamiento de requerimientos, definición de procesos, diseño de la base de datos y validación del sistema.

7. REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA

Para el funcionamiento del sistema se necesita .

7.1. Servidor

Se requerirá un servidor físico o virtual destinado al alojamiento de la aplicación y, según la arquitectura seleccionada, de la base de datos.

8. BENEFICIOS ESPERADOS

La implementación del sistema permitirá:

- Centralizar la información relacionada con las movilidades.

- Mejorar la organización y disponibilidad de la información.

- Facilitar la consulta del historial de cada vehículo.

- Mejorar el seguimiento de mantenimientos preventivos y correctivos.

- Facilitar el control de cargas y consumo de combustible.

- Mantener información actualizada sobre repuestos y existencias.

- Reducir errores ocasionados por información dispersa o registros duplicados.

- Facilitar la generación de reportes.

- Proporcionar información útil para la toma de decisiones.

- Mejorar el seguimiento de los recursos destinados a la gestión vehicular.

_________________________                                                            ___________________________

FIRMA                                                                                                          FIRMA

Encargado                                                                        Univ. Alaniz Aramayo José John

_________________________                                                            ___________________________

FIRMA                                                                                                          FIRMA

Univ. Borras Cruz Anderson                                                  Univ. Teran Limari Mauricio Dimas